富 冶 大 厦 消 防 工 程

招标编号（FHZY2018001-012）

招

标

文

件

招 标 人 ：   浙江富和置业有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期：  2018年 02 月3日

前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 富冶大厦消防工程 |
| 2 | 招 标 人 | 浙江富和置业有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 浙江省杭州市富阳区鹿山街道 |
| 4 | 项目文号 |  |
| 3 | 工程类别 | 安装工程 |
| 4 | 建设规模 | （1）消防报警系统。 （2）消火栓系统。 （3）防排烟系统。 （4）室外消防系统。 （5）其他清单内容。 具体以施工图及后附清单内容为准。 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料（除另行说明外） |
| 6 | 质量要求 | 合格，确保取得“钱江杯”优质工程奖。 |
| 7 | 设计单位 | 汉嘉设计集团股份有限公司有限公司 |
| 8 | 工期要求 | 2018年4月1日至2019年10月31日（具体开竣工日期按总承包进度计划）。 |
| 9 | 招标范围 | 见工程量清单及说明。 |
| 10 | 资金来源 | 自筹 |
| 11 | 投标人资质等级 | 企业资质：消防安装专业承包资质一级及以上； 项目负责人资质：安装专业建造师一级，并具备类似工程管理经验。 |
| 12 | 材料信息价参考 | 材料价格参照当期市场价。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起算起） |
| 14 | 投标文件份数 | 壹份正本，贰份副本 |
| 15 | 招标答疑时间 | 地址： 富和置业一楼工程部 提出疑问时间：2018年 02 月 26 日 16 时 00 分前 答疑时间：2018年 03月 1 日 16 时 00 分前 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止日期 | 地址： 富冶集团监察审计部(杭州市富阳区鹿山街道谢家溪浙江富冶集团有限公司二楼) 时间：2018年 03 月 09 日 14 时 30 分 |
| 17 | 开标会 | 地址： 富冶集团 时间：2018年 / 月 / 日 / 时 / 分 （本项目不公开开标） |
| 18 | 评标标准及方法 | 本工程评标办法（见附件一）。 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金 贰拾 万元整。 缴纳方式： 转账或电汇（户名：浙江富和置业有限公司 开户行：浙商银行杭州富阳支行 账号：3310010810120100125843） 投标保证金在投标文件递交截止前到账 |
| 20 | 关于合同格式条款 | 1、本项目合同格式采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局2013版示范本修订； 2、本附表中的合同条款为招标时的基础条款。如有未尽事宜，招标人可根据项目需要，在签订合同前增加约定条款内容。 3、关于支付情况介绍(见后附合同版本)： 4、合同为固定总价合同，即综合单价包含人工和材料涨跌风险、政策变化风险等全部风险。 |
| 21 | 履约担保 | 投标人提供的履约担保金额为合同金额的10%（中标单位投标保证金自动转为履约保证金，不足部分在合同签订前1天内转入）；银行转账形式。 |
| 22 | 其它补充说明 | - 本工程的预算价不公开，工程量清单附后。 - 本项目承包内容包含甲供设备材料安装，除甲供之外的设备材料，均由乙方负责采购。甲方提供的工程量清单如有未详细描述相应的辅材的，由投标人在报价中综合考虑并计入。中标后承包人不能以辅材在清单中未作描述而要求签证增加任何费用，同意按本次报价可以完成全部的安装工作，并保障完工后项目能正常运行。 - 本工程预算造价按一般计税方法的计价规则调整。投标人报价时按此统一调整。 - 招标文件资料费：800元。招标文件，售后不退。 图纸押金：500元（投标时图纸完整返还项目部后，押金无息退还） |