印尼金光集团IKK项目漂白化学机械浆苛化、蒸发

和冷却塔机械、电气、仪表和自动化安装工程

安全文明施工工程

招

标

文

件

福建省工业设备安装有限公司

2024年11月19日

# 前附表

| 项号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：印尼金光集团IKK项目漂白化学机械浆苛化、蒸发和冷却塔机械、电气、仪表和自动化安装工程安全文明施工工程 建设地点：印度尼西亚西爪哇省卡拉旺造纸厂 承包方式：人机辅综合单价包干，报价不含税 质量标准：合格 工 期：具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以甲方通知为准。 招标范围：详见投标须知 |
| 2 | 投标有效期为 60天（日历天） |
| 3 | 现场踏勘 ：不组织，现场勘察及技术联系人：陈世良13559886175 |
| 4 | 报价联系人：李媛媛 联系电话：18065986743 报价邮箱：jyk@fjazsm.com |
| 5 | 投标文件正本 1 份 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 开标地点及投标文件递交至：三明市三元区富文路2号（或签字扫描后发邮件） |
| 8 | 投标截止时间：2024年11月26日 |
| 9 | 开标时间：2024年11月26日 （由招标人评标会自行开标） |
| 10 | 评标办法：评标专业组由熟悉工程技术、经济及有关专业的人员组成。本工程将选择报价合理、条件优惠、质量保证、措施可靠、施工技术先进、施工组织合理、企业信誉好的施工单位（队伍）中标。 |

# 第一章   投标须知

- 工程说明

工程名称：印尼金光集团IKK项目漂白化学机械浆苛化、蒸发和冷却塔机械、电气、仪表和自动化安装工程安全文明施工工程

建设地点：印度尼西亚西爪哇省卡拉旺造纸厂

招标单位：福建省工业设备安装有限公司

招标方式：议标。

- 招标范围及工作内容

工作内容及范围：印尼金光集团IKK项目漂白化学机械浆苛化、蒸发和冷却塔机械、电气、仪表和自动化安装工程安全文明施工工程、脚手架搭拆等。

三、工期及主要控制点

1、工期：具体开工日期遵照甲方签订的总包合同的要求以项目部通知为准。若乙方工期、进度不能达到总包单位的要求，乙方必须服从甲方安排，及时增加劳力或24小时连续工作，满足合同工期的要求，在此基础上若仍未能满足工期的要求，则甲方有权将工程的部分或全部交由其他施工队伍施工，以满足工期的需要，发生的费用甲方将直接从分包工程款中扣除。乙方应负担由此造成的罚款与其他经济损失。

2、中标单位在施工过程中须采取切实可行的措施确保工期，并承担由此发生的一切费用。否则招标单位有权中止合同另行选择施工队伍，因此发生的费用由中标方负责。

四、施工技术及工艺要求

1、乙方负责现场文明施工、脚手架搭设等工程，施工质量必须符合安全文明施工的相关要求。

五、机械、材料供应

1、施工所需人工、机械、辅材全部由承包人提供；项目可提供大型机械，如平板车、吊车、升降车、叉车等，但费用由承包方承担，大型机械必须提前一天申请，否则无法安排（紧急情况除外），班组按市场价付费使用；综合单价包含: 人工、机械、辅材、施工措施费、安全文明施工费用、各项税费、保险费、进出场费用、临时设施费用、管理费等。

2、项目部提供施工临时电至三级分配箱（带航空插座），三级分配箱之后班组自理，班组自带的电气高压调试设备按要求应使用航空插头。用电设备必须接航空插头及插座，不得使用拖线盘，龙头线和电源线不得使用铝芯电缆。

- 住宿、食堂、上下班交通各分包班组自行解决；

4、辅材：辅材由承包商提供，辅材主要包括（但不限于此）：焊条、焊丝、密封胶、胶布、酸洗材料、易溶脂、易溶胶、砂布、锯条、砂轮、棉纱、洗涤油、钢刷、稀料、氧气、氩气、乙炔等消耗材料。所供材料应满足设计规定的质量标准，有材料质量证明书，并经业主施工代表认可签字后方可投入使用。焊接材料、氧气/乙炔/氩气项目部统一购买，班组领用，从分包款中扣除，

六、投标报价

1.1、本工程报价采用固定单价，投标单位（班组）的报价，应为完成本标工程的施工而发生的所有费用，其中包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、现场安全文明施工费、有关文件规定的调价、政策性调整、物价变动以及一般性自然灾害所造成的损失及预防自然灾害所采取的措施、业主方、甲方原因造成的停工、窝工以及停水、停电等其他不可预料因素所发生的一切费用。其投标报价应为完成上述工作内容的价款。

2、报价中还应考虑的费用:

2.1与班组施工生产相关的安全和文明施工所发生的一切费用（班组应做好工完场清，收工后及时整理现场的施工环境，现场的安全防护、文明施工按照甲方的管理规定执行）。

2.2配合其他专业施工或安装调试所发生的费用。

2.3成品保护所发生的费用。

2.4现场搭设脚手架及防护费用。

2.5施工队伍必须穿戴项目部统一的工作服、安全帽、工作鞋（钢包头）等，其它安全防护用品必须符合业主安全管理规定。

2.6现场所有施工人员由甲方统一办理意外伤害保险投保

2.7 工程施工中各类工作票（许可证）由承包商派专人负责提前一天找业主办理，费用自行考虑。

3.报价风险

3.1投标单位的报价在合同实施期间不因政策及市场因素变化而变动。投标单位在计算报价时应充分考虑印尼当地政策及市场因素变化（除不可抗力以外）等风险。投标单位报价将被视为按工程惯例根据企业经验和市场情况涵盖了施工图纸的工程全范围内容，同时被相应视为达到了本工程施工所需的当期的价格水平。

3.2投标单位在投标报价中还应充考虑投标风险，风险包干费用本身不做调整，本工程的风险包干费包括但不限于以下内容：

3.2.1预防一般性自然灾害所采取的措施费用。

3.2.2一般施工措施费、特殊施工措施费、赶工费、国外政策性调整、消耗性材料的价差。

3.2.2设备材料图纸迟供等造成可能出现的窝工、停工、待工损失费用。

3.2.3因设计方或业主出具的设计变更、设计增补、业主出具的工作联系单或业主要求的施工工作均属于合同的工作范围，不得以任何理由拒绝施工，且包含在合同范围内。

3.2.4由于工期要求需增加的各种费用。

4．风险包干费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。

- 生活、生产临建、生活水电费由投标单位自行解决，生产水电费甲方承担。

- 乙方进出场费用、乙方人员住宿、上下班交通由乙方自行承担。

7.除非合同中另有规定，投标单位应针对本次工程招标范围、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，充分预见到各种风险，依据招标文件要求，结合本单位的经验对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价。招标单位欣赏投标单位有竞争力的报价。

七、分包报价需注意考虑事项：

1、施工用水用电由甲方提供。

2、所购买的所有材料包含辅材有质检报告和合格证，由业主和监理验收合格后方可使用。

3、分包班组必须有1名管理人员和1名班长，负责现场协调和施工。

4、按业主的时间要求，在追赶施工进度期间需要两班或三班连续作业，因此施工班组需配备足够施工人员。

5、脚手架的搭设需严格按照业主要求由专业人员实施，安全和防护措施齐全。

6、个人安全防护用品必须齐备、与项目整体统一（安全帽、工作鞋、安全带、防护眼镜等）。安全带需要带缓冲包五点式双钩安全带。

7、安全文明施工必须遵守业主规定，自带焊机、龙头线、电源线、配电箱等的配备使用要满足业主要求（如在有效期内的校验证书、不得使用铝芯线作为焊接用线等）。现场整洁有序，及时清理废料、下脚料以及包装物等需按材质类别统计进行分类，运输到业主指定区域。班组需要配文明施工人员，保持施工现场整洁。

8、遵守联盛的各项规章制度，由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，工程项目部保留另行追加处罚的权利。

9、特种作业人员必须持证上岗，有特种作业操作证，及时上报项目部。班组自行配备行车操作工，专人专职，持证上岗。焊工进场后需要进行焊工考试。

10、配合甲方完成完善所属安装工作的各类报表、计划以及交竣工资料。

11、人员进场必须先到项目部登记，进行安全培训、三级安全教育合格后方能开始施工。上下班必须按指膜，项目部会分发指膜机给班组，严格服从项目部考勤制度。进场人员必须统一着装，佩戴安全帽、劳保鞋、反光背心、双勾带缓冲包五点式安全带；所有进场人员必须服从项目管理人员和业主管理人员的管理。业主规章制度完备齐全，必须服从其对工程施工和管理的要求。高空作业安全带必须为五点双大挂钩缓冲式安全带，如果没有配戴安全带或不合格的安全带每次不低于300元进行处罚。进入现场时必须按规定佩戴劳动防护用品。

12、交通车辆和施工机械停放在业主要求的相应区域，不得乱停乱放。进入业主厂区的人员都必须头戴标有福建安装厂徽的安全帽、身穿统一工作服装、反光背心及工作鞋，胸前佩戴上岗证或参观证。无证者、未戴安全帽、穿露脚趾鞋者、以及其它穿戴不合规范者不得进入业主厂区。

13、购买的吊带，附有质量合格证等相应证书。测量器具需有检验合格证，在检验有效期内使用。进入业主厂区的车辆、工机具、机械设备须符合安全要求，并通过甲方安全、机械和仪电部门的检查和确认，加贴合格标签后方可入场。所携带机器、设备和工具、危险化学品、材料等进出厂区时必须在业主门卫室做好进出登记。

14、设备、材料领用需按照施工计划领用，不得领用大量的设备堆放在施工现场，以免影响文明施工和运输通道。

15、施工现场设备、材料排放整洁有序，应有安全通道且畅通无阻。设备、材料附带的支架、木排以及包装物需要分类整理，并每天及时清理出现场，运输到业主指定的存放区域。

16、设备、材料运输过程中，要采取防护措施，轻拿轻放，以免损毁、污染设备、材料。如确有不可避免的污染，需及时清理。堆放设备、材料必须符合公司物料管理规定，不得直接堆放在地面上，露天堆放要遮盖。

17、安全文明施工必须遵守业主规定，进出场的机具必须登记，否则无法顺畅出入。

18、由于承包商原因而被业主处以的罚款及索赔由承包商负责赔付，项目部保留另行追加处罚的权利。

八．投标文件组成

1.报价书（后附报价清单）；（附件3）

九.议标文件的解释和修改

1.投标单位在收到议标文件后，如有疑问应在收到议标文件2天内以书面形式向招标单位提出，招标单位将以书面形式在1天内予以解答。

2.在递交投标文件截止时间前，招标单位可能会以补充通知的方式修改或补充招标文件，补充通知将以书面形式同时发给所有获得招标文件的投标单位，投标单位应于收到该补充通知后1日内以书面方式予以确认。补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3.为使投标单位在编制投标文件时把招标文件的澄清、修改、补充等内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止时间。

十、投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位不承担上述费用。

十一、其他

1.投标单位在本工程的技术、管理人员在施工期内，除特殊情况未经招标单位许可不可更换。对不能满足招标单位要求的人员，招标单位有权随时清退出场，由中标单位更换合格人员。

2.中标单位在工程中标后不得将项目再次转包、分包。