邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程-机务安装分包

招

标

文

件

招  标  人： 福建省工业设备安装有限公司

福建省三安机电工程有限公司

日      期：   2025  年  05  月  15  日

目      录

第一章： 招标邀请函

第二章： 招标须知

第三章： 主要合同条款

第四章： 评标与定标

第五章： 图纸及工程量清单

第七章： 投标文件格式

# 第一章  招标邀请函

致：

兹有福建省工业设备安装有限公司承建的邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程。现邀请贵方参与本项目机务安装分包的施工投标。

1、项目概况

1.1  工程名称：邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程-机务安装分包

1.2  建设地点：福建邵武市金塘工业园七牧片区（邵武氟新材料专业园）内

1.3  邀请招标范围和内容：

1） 邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程设备、非标结构、管道制安项目的全部内容。

2）配合业主进行试运行及技改施工。

1.4  工期要求：总工期 300 个日历天。

1.6  质量要求：达到设计图纸及业主要求合格标准。

2、招标人资格要求

2.1  招标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相应的施工管理能力，自备施工工机具及施工人员相应防护用具，特种作业人员必须持有双或三证（特种作业操作证、特种设备作业人员证、高空作业证），同时具有相关程施工业绩。

# 第二章   招标须知

一、招标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：福建省三安机电工程有限公司邵武永和项目部 地 址：福建省南平邵武市吴家塘镇金塘工业园区福建安装永太项目部 联系人：徐工13960506783（商务）；李工15305036995 （技术） |
|  | 标段 | 标段：邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程-机务安装分包 |
|  | 工期要求 | 总工期 300 个日历天（此工期包括试压及配合调试时间） |
|  | 工程质量要求 | 工程质量：达到合格标准 |
|  | 合格招标人 资格条件 | 招标人应诚实可信、无不良记录，具备与工作内容相适应的施工和管理能力，特种作业人员应持有效证件，同时具有管道工程施工业绩。 |
|  | 报价说明 | - 本工程主材（业主提供）、辅耗材、施工用气、施工机具维修、易损件更换、施工机械由甲方供应。 - 本工程采用招标暂估工程量清单范围内的综合单价的承包式。投标价中应包含人工、食宿、管理费、利润、3%增值税等费用。 - 该工程暂估非标制450t、设备安装200t、管道制安45000吋。 - 本工程属于精细化工厂区内施工，风险大，分包单位必须执行业主及公司相关安全管理规定进行施工作业。 |
|  | 招标有效期 | 招标截止期后 30 日历天 |
|  | 投标文件的递交 | 投标人提交投标文件的截止时间为： 截止时间：2025年 5 月 19日12 时 00 分。 投标人无须到场，请将投标文件上传至福建省工业设备安装闽安通平台。 |
|  | 签订合同 | 中选人在收到中选通知书后3天内，应派代表与邀请招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：\ （2）投标保证金提交方式：招标人应在 年 月 日 时 分之前以银行转账的形式，汇到邀请招标人指定的招标保证金账户。 投标保证金指定银行账户： 账户名称： 账 号： 开户银行： |
|  | 其它说明 | 1、 邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程设备、非标结构、管道制安项目材料陆续进场，请合理组织工种协作。 2、本工程无损检测比例按施工图纸要求进行。 |

# 主要合同条款

- 本工程采用综合单价的承包方式。超出招标范围的工程另行签证计算，以建设单位确认的价格下浮10%结算。

- 工程款（进度款）支付：每月支付经业主审定确认工程量的 70%。竣工验收并结算后付至结算价的95%。留合同结算总价的5%作为质保金，竣工验收后两年内无质量问题，一次性无息支付。以上款项均在收到业主相应工程款后支付，付款前，乙方应提供同等金额的增值税专用发票。

3、临时设施及水电费：临时施工用电从业主单位指定一级箱接出，甲方负责协调，相关费用及合格的用电设备（三级箱等）由甲方承担，施工人员食宿由乙方自行考虑，包含在清单计价中。

4、材料管理：本项目主材由业主提供，辅耗材、施工用气、施工机具维修及易损件更换、施工机械由甲方提供，承包方应加强材料现场管理，结算时进行核销，人为造成的浪费及损坏业主主材及甲供辅材、施工机具等部分的费用由乙方承担。

5、工程违约：若因乙方原因导致的工期、质量违约，由乙方应承担由此给甲方造成的罚款与其它他经济损失。

# 图纸及工程量

- 设计图纸（提供电子版）

- 暂估工程量清单一份

# 第五章 评标与定标

1、开标工作遵循公正、公平、科学择优的原则。

2、公司成立考察评标小组，以合理低价中标原则，结合投标人在建项目实地考察结果综合评估。中标人可同时承接一个或多个标段。招标方不承诺最低价中标、不承诺授予一家或多家中标人。对于入选的中标候选人根据需要进行答辩洽谈，议标结果做为评标最终依据。

3、评标按照招标文件的要求和条件进行，对投标人的投标报价、施工业绩、社会信誉等、技术答辩结果综合进行评价确定中标人。

# 第六章  投标文件格式

一、投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了邵武永和金塘新材料有限公司FEP二期装置及相关配套设施安装工程-机务安装分包（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意详见投标报价，工期日历  300  天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

2、我方承诺：施工工期满足业主及招标人进度要求。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）按月足额支付工人工资。

5、我方承诺不以任何方式向任何第三方泄露本次招标的相关信息。

6、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。

7、我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。

8、其它说明：                                                        。

投标人：                       （盖单位公章）

投标人手机号码：

年      月     日

二、投标报价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备制安（调平） | t | 200t |  |  | 含现场制安、配合领料、退料、成品保护、试压、验收及配合业主现场审核工程量 |
| 2 | 碳钢管道制安 （除锈、防腐、试压） 不锈钢管道制安（酸洗、试压） | 寸 | 45000寸 |  |  |  |
| 3 | 非标钢结构制安 | t | 450t |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（若有）