[专业工程（劳务）分包名称]万全(福州)共同配送中心(二期)3#物流仓库项目土建工程

招标文件

招标编号：

招标单位：福建省工业设备安装有限公司2025年5月19日

招标文件目录

一、 工程范围及技范二、 投标须知

1、投标单位资格与条件

2、招标文件的澄清与补充修正

3、投标文件

4、投标有效期

5、投标文件的递交

6、评标与定标

7、合同签署

8、履约保证金

9、招标单位的权利

三、 分包合同（示范文本） 四、 招标图纸（另册装订） 五、 中标通知

专业工程（劳务）分包范围与内容及技术规范

1、工程概况

专业工程（劳务）分包名称：万全(福州)共同配送中心(二期)-3#物流仓库项目土建工程

工程地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇溪下中路3号

建设单位：福建万全综合物流有限公司

施工单位：福建省工业设备安装有限公司

付款方式：按进度付款

专业工程（劳务）范围与内容：根据甲方提供的图纸和要求，乙方应完成万全(福州)共同配送中心(二期)-3#物流仓库土石方工程、桩基工程、地基处理、钢筋制安、混凝土浇筑、模板安装、装饰装修工程、门窗及室外工程等施工，满足设计及业主要求，通过消竣工验收。

- 工期要求：

- 开工日期： 2025 年 5  月 26日， 完工日期： 2025年10月 22日。确保按工期要求通过验收。

3、工程质量等级要求：执行甲方与业主所签订合同、补充协议的相关条款

4、对环境保护与职业健康安全管理的要求：执行甲方与业主所签订合同、补充协议的相关条款

5、施工及验收规范、质量检验评定标准：执行甲方与业主所签订合同、补充协议的相关条款

投标须知

1、 投标单位资格与条件

  - 凡被邀请的单位必须具备法人资格且具有  劳务  资质施工企业。

  - 被邀请单位在送达投标文件时应出示以下资格证明材料

的原件（其复印件应附入投标文件。）

- 企业法人营业执照；

- 企业资质等级证书；

- 投标代表的“法人授权委托书”和身份证。若投标代表即是法人代表，则需出示单位开具的“法人代表身份证明书”和身份证。“法人授权委托书”或“法人代表身份证明书”原件及其身份证复印件留存招标单位。

  - 投标单位如获中标，不得把工程转包或分包给其他单位。

2、 招标文件

  - 招标文件包括下列各项

- 工程范围及技术规范

- 投标须知

- 合同条款

- 招标图纸

投标单位应认真阅读招标文件中所有内容，如果投标单位的投标文件不能满足招标文件的要求，有可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清和补充修正。

    - 投标单位对招标文件如有疑问，可用信函、电报、传真等书面形式向招标单位提出，但必须在 2025 年  5  月 23 日前送达。

    - 在投标截止  1  天之前，招标单位出于对所提问题的澄清或其他考虑，可以修改招标文件，并任取一种书面形式通知各投标人。

    - 招标单位不统一组织踏看现场，若投标单位需要踏看现场， 招标单位可以协助，但必须安排在收到招标文件后 3 天之内，无论投标单位是否踏看了现场，投标文件及报价均应全面考虑现场的自然条 件和其他影响施工的因素，以及可能遇到的困难。

3、 投标文件

  - 投标文件的内容与形式

    - 封面[格式见附件（1）]

    - 投标书[格式见附件（2）]

    - 开标一览表[格式见附件（3）]

    - “法人代表授权委托书”格式见附件（4）-1[若作为投标代表的是法人代表，则应填写“法人代表身份证明书”格式见附件（4）

-2]

    - 投标单位资格情况

- 附件（5）-1 投标单位资格一般情况表

- 附件（5）-2 企业过去三年内完成的主要类似工程一览表

- 附件（5）-3 企业组织机构图

- 附件（5）-4 参加本工程施工的主要管理人员情况一览表

    - 施工组织设计

- 施工方案包括：施工顺序、施工方法、技术要求以及质量与安全保证措施等；

- 附件（6）-1 参加本工程施工的人员构成一览表；

- 附件（6）-2 投入本工程施工的主要施工机具一览表；

- 附件（6）-3 施工进度计划表（横道图）；

- 附件（6）-4 本工程主要材料消耗量一览表；

- 附件（6）-5 临时设施布置及用地要求；

    - 用款计划表

    - 详细的报价书

  - 投标价格

    - 投标价格应是全面满足招标文件要求及工程范围和招标图纸中所述的所有工程的总造价（含税），实行总价包干或单价合同， 除发生设计变更或超出工程范围或合同条款另有约定，应予调整外， 一概不得调整工程造价。

    - 投标报价编制依据：

    - 在实施过程中，若发生设计变更或超出工程范围时，招标单位将依据投标的施工图预算书和优惠比率调增（或减）工程造价。

4、 投标有效期：

  - 投标单位的投标文件，在送达招标单位之日后 60 天内有效， 有效期少于 60 天的投标文件将被拒绝。

  - 在投标有效期内，投标单位不得单方改变投标文件的内容， 包括报价、工期、质量和所承诺的义务等，否则将被视同不响应招标文件而被拒绝。

  - 在投标有效期内，投标单位有义务及时以书面形式回答招标单位提出的问题，以利于评标的顺利进行。

5、 投标文件的递交与开标。

  - 投标文件的份数：正本一份、副本两份；正本须用不褪色的墨水填写或打印，副本可以用复印件，若正本与副本不符，以正本为准。

  - 三本投标文件应装入一个自制密封袋内，封口处应有投标代表签章并加盖单位公章。密封袋上应贴上投标文件的封面，并按要求签字盖章。

  - 投标文件必须由投标代表当面递交给招标单位。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，概由投标单位负责。

  - 投标单位递交了投标文件后，即认为本招标文件已全部被投标单位接受，并作为合同的组成部分。

  - 投标文件递交截止时间： 2025 年  5  月  24  日，逾期递交， 恕不接受。

  - 定于2025年  5  月  24  日在发售招标文件的地点开标，开标时， 投标单位的法人代表或委托代表必须到场。开标后，各投标单位等候招标单位的通知。

6、评标与定标

  - 评标

    - 评标前，由招标单位组织评标小组对投标单位是否具备资格，投标文件是否完整、手续是否完备、计算是否有误，是否全面响应招标文件等进行初步审查，并要求投标单位以书面形式回答应澄清的问题和需确认的事项。

    - 初审不合格的投标文件，将不参与评标。

    - 对于初审合格的投标文件，由招标单位评标小组根据以下几方面的内容（不限于此）对投标单位进行综合评价。

- 投标报价

- 质量

- 工期

- 用款计划

- 企业信誉

- 施工组织设计

- 施工经历

    - 评标期间，投标单位不得向招标单位直接或间接地施加影响，否则其投标将被拒绝。

    - 评标期间，招标单位可以分别与任何一家投标单位进行议

标。

  - 定标

    - 招标单位将授标给在资质、能力、方案等方面能满足工程

（劳务）实质性要求，并且经评审或议标的投标价格为合理低价的投标单位中标。

    - 在投标文件有效期截止之前，招标单位向中标单位发出中标通知书。中标通知书是合同的组成部分。

7、 合同签署

  - 中标单位收到中标通知书后 3 天之内应派出法人代表或授权代表与招标单位按照招标文件中的“合同条款”签署合同。

  - 合同签署地点为本招标文件发售地点。

  - 中标单位如不能在招标单位规定的期间内签署合同，招标单位有权取消其中标资格。

  - 合同签署后，招标单位应立即通知落选的投标人办理退还招标文件及图纸，退还押金手续。

8、 履约保证金

投标单位收到中标通知书  / 天之内，在签署合同的同时，向投标单位提交履约保证金。

  - 履约保证金为中标总造价的 /  %。

  - 履约保证金应是汇至招标单位的现款。

  - 中标单位如不能按期提交履约保证金，招标单位有权取消其中标资格，并另行选择中标单位。

9、 招标单位的权利

  - 当发现投标单位违规、作弊、围标、串标时，招标单位可宣布本次招标无效。

  - 招标单位不一定要授标给报价最低的投标单位。

  - 招标单位没有义务向落选的投标单位作任何解释。